Утвержден

Решением Совета депутатов

Красносельцовского сельского поселения

Рузаевского муниципального района РМ

от 28.12. 2023 года   № 39/161

| План дорожных работ на территории Красносельцовского сельского поселения на 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наличие ПСД, экспертиза | Протяженность, км |  | Сметная стоимость, тыс.руб | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  | Дата начала - окончания работ |
|  |  |  |  |  |  | РБ | МБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА КРАСНОСЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (акцизы, субсидии и иные поступления в соответствии с Положением) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсыпка асфальтогранулятом ул. Центральная в д. Красное сельцо» |  |  | 0,8 | 50,0 |  | 50,0 | плановый период 2024 г. |  |
| 2 | Разработка ПСД по текущему ремонту ул. Ленина в п. Совхоз «Красное сельцо» | - |  | 0,4 | 50,0 |  | 50,0 | плановый период 2024 г. |  |
| 3 | Разработка ПСД по текущему ремонту ул. Набережная в п. Совхоз «Красное сельцо» |  |  | 0,7 | 50,0 |  | 50,0 | плановый период 2024 г. |  |
| 4 | Отсыпка щебнем в д. Русский Шебдас по ул. Пролетарская к домам № 59, 61,63 |  |  | 0,2 | 100,0 |  | 100,0 | плановый период 2024 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт в с. Татарский Шебдас по ул. Рабочая |  |  | 1,0 | 636,021 |  | 646,021 | плановый период 2024 г. |  |
| 6 | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимнее время | не требуется |  | 3,5 | 360,0 | - | 360,0 | плановый период 2024 г. |  |
| 7 | Содержание автомобильных дорог местного значения в летнее время | не требуется |  | 3,5 | 200,0 | - | 200,0 | плановый период 2024 г. |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 10.1 | 1446,021 | - | 1446,021 |  |  |